СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

Муниципального образования

Сельского поселения "Село Гаврики"

"МЕЩОВСКИЙ РАЙОН"

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_  29  августа  2014 г.___                                                                                         _№ 120__

Об утверждении Программы "Комплексное

развитие систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Село Гаврики»

на 2014 – 2024 гг."

На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст.37 Устава сельского поселения «Село Гаврики» Сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Гаврики» на 2014 – 2024 гг.".

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

3.Настоящее Решение  обнародовать в установленном порядке.

Глава  СП «Село Гаврики»                                                                 В.А. Тригубова

Приложение

к Решению Сельской Думы

сельского поселения «Село Гаврики»

от 29 августа 2014 года № 120

Программа

"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Село Гаврики» на 2014 – 2024 годы"

- Паспорт программы

| Наименование программы | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Село Гаврики» на 2014 – 2024 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план СП «Село Гаврики» - Градостроительный кодекс РФ; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Цель программы | Разработка организационных, производственных, финансовых механизмов и мероприятий, направленных на строительство и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства |
| Задачи программы | - обеспечение объектов жилищного строительства инженерными коммуникациями; - формирование плана комплексного развития энергетических мощностей, определение сроков и объемов их ввода; - разработка совместно с организациями коммунального комплекса мероприятий по реконструкции, ремонту и развитию имеющихся инженерных сетей для обеспечения потребностей населения в энергетических ресурсах и воде; - снижение аварийности и среднего процента износа инженерных коммуникаций на территории поселения |
| Сроки и этапы реализации программы | 10 лет (2014 – 2024) |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы устанавливаются в соответствии с п.1 ст. 10 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и определяются структурой источников финансирования инвестиционных программ конкретных организаций комплекса. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

В связи с длительной эксплуатацией практически все инженерные сети на территории СП «Село Гаврики» (за исключением газопроводов) имеют высокий процент износа. На их содержание требуются огромные средства, в связи с чем, растет себестоимость предоставляемых населению услуг.

Для достижения баланса между интересами потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» предусмотрен механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно – технического обеспечения. Одним из этапов реализации данного механизма является разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура СП «Село Гаврики» представлена системами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

  - Система электроснабжения.

Электроснабжение потребителей СП «Село Гаврики» осуществляется территориальной сетевой организацией ОАО "МСРК Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго" от источников, расположенных не на территории района: Черепетская ГРЭС и Дорогобужская ТЭЦ. Электроэнергия поступает с внешних источников на внутрирайонные электроподстанции.

Доля муниципальных учреждений, оплачивающих электроэнергию по приборам учета, составляет 100 %. В жилищном фонде все потребители также оплачивают услуги по приборам учета. Тариф на электроэнергию на территории сельского поселения составляет  2,46 руб/кВт .

  - Система теплоснабжения.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории СП "Село Гаврики" осуществляется по смешанной схеме. Весь многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. Значимые объекты социальной инфраструктуры: МКОУ "Алешинская ООШ» подключена к модульной газовой котельной в д. Б. Алешино.

Эксплуатация котельной осуществляет МУП «Мещовские тепловые сети». Тариф на теплоснабжение  в д. Б. Алешино составляет с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. -2455-99 руб/Гкал, с 01.07.2014г. по 31.12.2014г.-2544-99 руб./Гкал. Часть населения отапливается природным газом, а в населенных пунктах, где его нет, использует для бытовых нужд местные виды топлива – уголь, дрова.

Имеется схема теплоснабжения сельского поселения. утвержденная постановлением администрации МР «Мещовский район»  от 29.12.2012 г. №1426

2.3. Система водоснабжения и водоотведения.

Основным поставщиком воды на территории СП «Село Гаврики» является Мещовский участок ВКХ ГП КО «Калугаоблводоканал», который обеспечивает системой централизованного водоснабжения следующие населенные пункты: д. Б. Алешино и д. М. Алешино.

Доля населения, оплачивающего воду по приборам учета, 58,4 %. Доля муниципальных учреждений, оплачивающих воду по приборам учета, составляет 100 %. Средневзвешенный тариф на воду в 2013 году составил 18, 5 руб./куб.м.

В настоящее время сельским поселением «Село Гаврики» ведется разработка схем водоснабжения и водоотведения.

Система водоотведения на территории поселения децентрализована, представлена индивидуальными септиками. По водоотведению население пользуется услугами МУП «Тепловые сети» и услугами частных лиц.

2.4. Система газоснабжения.

Газоснабжение сельского поселения «Село Гаврики» обеспечивает ООО "Газпром межрегионгаз Калуга", которое является одной из региональных кампаний Российского газового холдинга ООО "Газпром межрегионгаз" и реализует природный газ потребителям Калужской области.

После газораспределительных станций газ поступает по газопроводам высокого давления на газораспределительные пункты сельского поселения.

Индивидуальная жилая застройка оборудована автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконурные отопительные котлы. Весь многоквартирный жилой фонд переведен на индивидуальное газовое отопление. Тариф на природный газ составляет  5,21261 руб. за  куб м.

3. Мероприятия по развитию систем коммунальной инфраструктуры в сельском поселении "Село Гаврики" на 2014 - 2024 годы.

Согласно региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2014 – 2024 гг. мероприятий по капитальному ремонту инженерных сетей (холодного водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения) в СП «Село Гаврики» не запланировано.

Финансирование мероприятий по газоснабжению планируется в части проектирования и строительства межпоселковых газопроводов за счет средств ООО «Газпром". В части проектирования и строительства уличных газопроводов и разводящих сетей предусмотрено областное финансирование.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения и водоснабжения предполагается осуществить за счет средств областного бюджета и организаций коммунального комплекса.

4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

В соответствии с долгосрочной целевой программой "Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013 - 2017 годы и на период до 2020 года" в СП "Село Гаврики» по газификации населенных пунктов планируются следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование газопроводов | Протяженность, км. | Количество домовладений подлежащих газификации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |  |
| проектирование |  |  |  |
| 1 | Газопровод межпоселковый от д. Б. Алешино к д. М. Алешино - д. Ломтево - с. Петрушино Мещовского района Калужской области | 6,7 | 96 |
| 2 | Уличный газопровод д. Б. Алешино Мещовского района | 2,3 | 24 |
| 3 | Уличный газопровод с. Петрушино Мещовского района | 1,5 | 20 |
| 4 | Уличный газопровод д. Ломтево Мещовского района | 3,0 | 36 |
| 5 | Уличный газопровод д. М. Алешино Мещовского района | 1,0 | 16 |
| 2015 год |  |  |  |
| проектирование |  |  |  |
| 6 | - Газопровод межпоселковый д. Торкотино – д. Паршино – с. Местничи – д. Шеметовое – с. Подкопаево – с. Гаврики Мещовского района Калужской области | 18,0 | 219 |
| 7 | - Уличный газопровод с. Подкопаево Мещовского района | 2,8 | 74 |
| 8 | - Уличный газопровод с. Гаврики Мещовского района | 2,5 | 67 |
| строительство |  |  |  |
| 9 | Газопровод межпоселковый от д. Б. Алешино к д. М. Алешино - д. Ломтево - с. Петрушино Мещовского района Калужской области | 6,7 | 96 |
| 10 | Уличный газопровод д. Б. Алешино Мещовского района | 2,3 | 24 |
| 2016 год |  |  |  |
| строительство |  |  |  |
| 11 | Уличный газопровод с. Петрушино Мещовского района | 1,5 | 20 |
| 12 | Уличный газопровод д. Ломтево Мещовского района | 3,0 | 36 |
| 2017 год |  |  |  |
| строительство |  |  |  |
| 13 | Уличный газопровод д. М. Алешино Мещовского района | 1,0 | 16 |
| 14 | - Газопровод межпоселковый д. Торкотино – д. Паршино – с. Местничи – д. Шеметовое – с. Подкопаево – с. Гаврики Мещовского района Калужской области | 18,0 | 219 |
| 2018 год |  |  |  |
| строительство |  |  |  |
| 15 | - Уличный газопровод с. Подкопаево Мещовского района | 2,8 | 74 |
| 2019 год |  |  |  |
| строительство |  |  |  |
| 16 | - Уличный газопровод с. Гаврики Мещовского района | 2,5 | 67 |
| 2020 год |  |  |  |
| проектирование |  |  |  |
| 17 | - Уличные сети дер. Филинка | 1,3 | 6 |
| 18 | - Газификация дер.Александровка, дер. Поливаново | 1,5 | 9 |
| 2021 год |  |  |  |
| строительство |  |  |  |
| 19 | - Уличные сети дер. Филинка | 1,3 | 6 |
| 2022 год |  |  |  |
| строительство |  |  |  |
| 20 | - Газификация дер.Александровка, дер. Поливаново | 1,5 | 9 |

Финансирование данных мероприятий планируется в части проектирования и строительства межпоселковых газопроводов за счет средств ООО «Газпром". В части проектирования и строительства уличных газопроводов и разводящих сетей предусмотрено областное финансирование.